

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСЕЛЕНИЯ РОГОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

**проект**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |
| --- |
| От 10.03.2022 № 11 |

**Об утверждении муниципальной**

**программы «Дорожное хозяйство**

**в поселении Роговское**

**на 2022 год и плановый**

**период 2023 и 2024 годов»**

В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Роговское в городе Москве, решением Совета депутатов поселения Роговское от 16.12.2021г № 34/2 «О бюджете поселения Роговское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Постановлением от 07.09.2021 № 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования поселения Роговское», Постановлением от 23.09.2021 № 24 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования поселения Роговское», администрация поселения Роговское

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить муниципальную программу «Дорожное хозяйство в поселении Роговское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.Утвердить программные мероприятия в рамках реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство в поселении Роговское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3.Заместителю главы администрации поселения Роговское в городе Москва Хотовицкой Е.Мобеспечить реализацию муниципальной программы «Дорожное хозяйство в поселении Роговское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

4.Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте поселения Роговское.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой администрации поселения Роговское.

**Глава администрации А.В. Тавлеев**

Приложение 1

к постановлению администрации

поселения Роговское в городе Москве

от 10.03.2022 № 11

# Муниципальная программа

# «Дорожное хозяйство в поселении Роговское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

**ПАСПОРТ МУНИЦПИЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Дорожное хозяйство в поселении Роговское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее Программа) |
| **Ответственный исполнитель программы** | Заместитель главы Хотовицкая Е.М. |
| **Соисполнители программы** | Главный специалист службы безопасности, ГО и ЧС Минаков В.В. |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон г. Москвы от 6 ноября 2002г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Роговское в городе Москве, решение Совета депутатов поселения Роговское от 16.12.2021г № 34/2 «О бюджете поселения Роговское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Постановление от 07.09.2021 № 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования поселения Роговское», Постановление от 23.09.2021 № 24 « Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования поселения Роговское», Постановление Правительства Москвы от 09.11.1999г.№1018 «Об утверждении Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве» |
| Участники Программы | Администрация поселения Роговское |
| Подпрограмма (подпрограммы) (при наличии) | Администрация поселения Роговское |
| Основные исполнители программы | Администрация поселения Роговское |
| Цель Программы | Выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.  Сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения, соблюдение безопасности на автомобильных дорогах. |
| Задачи Программы | Улучшение технического состояния существующей сети автомобильных дорог местного значения. Повышение выполнение уровня безопасности дорожного движения. Качественное выполнение работ по ремонту и содержанию дорог.  Обеспечение нормативных эксплуатационных свойств покрытий проезжей части. |
| Целевые показатели | Сохранность автомобильных дорог местного значения |
| Этапы и сроки реализации программы | 2022-2024 года |
| **Объемы бюджетных ассигнований программ** | Общий объем финансирования Программы составит из бюджета поселения Роговское **23317,20** тыс. руб. в том числе  2022 год – 10613,20 тыс. руб.  2023 год – 6379,70 тыс. руб.  2024 год – 6324,30 тыс. руб.  Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат корректировке. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Улучшение потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них.  Повышение качества дорожных работ, надежности и долговечности автомобильных дорог и сооружений на них.  Сокращение дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией поселения Роговское с участием Совета депутатов поселения Роговское. |

# 1. Характеристика проблемы

Дорожное хозяйство поселения Роговское является одним из элементов транспортной инфраструктуры города Москвы, которое обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства.

Разработка реализации Программы позволят комплексно подойти к развитию автомобильных дорог, искусственных сооружений и технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов.

Основные требования, предъявляемые к автомобильным дорогам – обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов.

Увеличение количества транспорта на дорогах поселения в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния автомобильных дорог, организации пешеходного движения требует комплексного подхода и принятия по ремонту и содержанию дорог местного значения, совершенствованию организации дорожного движения.

В условиях существующего положения первоочередной задачей остается сохранение и развитие автомобильных дорог поселения, поддержание их транспортного состояния, обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспорта.

Реализация Программы позволит:

-определить уровень содержания дорог и перспективы их развития;

-установить необходимые виды и объемы дорожных работ, источники и размеры их финансирования для выполнения взятых обязательств;

-сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных задач.

# 2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности, сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения.

Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

-повышение уровня содержания сети автомобильных дорог местного значения;

-восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог и сооружений на них;

-снижение доли автомобильных дорог поселения, не соответствующих нормативным требованиям;

-повышение эффективности расходов средств бюджета поселения Роговское, бюджета города Москвы на осуществление дорожной деятельности в отношение автомобильных дорог местного значения.

# 3. Ресурсное обеспечение Программы

Объем средств в соответствии с настоящей Программой из бюджета поселения Роговское составляет 23317,20 тыс. руб.

В том числе:

2022 год – 10613,2 тыс. руб.

2023 год – 6379,7 тыс. руб.

2024 год – 6324,3 тыс. руб.

Бюджетное финансирование Программы осуществляется в пределах лимитов, выделяемых на финансовый год по статье расходов на дорожное хозяйство. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при изменении соответствующих бюджетов с учетом имеющихся финансовых возможностей.

# 4. Основные механизмы реализации Программы

Организационно-функциональное сопровождение Программы осуществляет администрация поселения Роговское и выполняет следующие функции:

-формирует исходное задание на год по обеспечению содержания и ремонта автомобильных дорог, координирует ход выполнения работ;

-определяет перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации мероприятий Программы;

-разрабатывает проекты правовых актов поселения Роговское, необходимых для выполнения Программы;

-организует отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по каждому мероприятию Программы в соответствии с требованиями по организации и проведению торгов на выполнение муниципального заказа;

-согласовывает с основными участниками Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования, в том числе из бюджета поселения Роговское, по статьям бюджетной классификации;

-осуществляет контроль за своевременной и качественной реализацией Программы;

-организовывает подготовку в установленные сроки отчетов о ходе реализации Программы за отчетный год, об ожидаемом выполнении мероприятий Программы в текущем году, о выполнении Программы за весь период ее реализации.

# 5. Ожидаемые конечные результаты Программы

Реализация настоящей Программы должна обеспечить следующие конечные результаты:

-улучшение потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них;

-повышение качества дорожных работ, надежности и долговечности автомобильных дорог и сооружений на них;

-сокращение дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий;

-создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 2  к постановлению администрации  поселения Роговское в городе Москве  от 10.03.2022 № 11  **Программные мероприятия в рамках реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство в поселении Роговское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Источник исполнения** | **Всего по программе (тыс.руб.)** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | | | **Целевые показатели (индикаторами) программы (кв.м)** | | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  | | **1.** | **Подпрограмма «Содержание объектов дорожного хозяйства»** | | | | | | | |  | Обработка ПГМ объектов дорожного хозяйства из средств акцизов | Бюджет поселения | 16288,7 | 5484,7 | 5429,7 | 5374,3 |  | |  | Обработка ПГМ объектов дорожного хозяйства | Бюджет поселения | 136,3 | 0 | 136,3 | 0 |  | |  | Содержание объектов дорожного хозяйства из средств акцизов | Бюджет поселения | 1200,0 | 1200,0 | 0 | 0 |  | |  | **ИТОГО по разделу 1** | **Бюджет поселения** | **17625,0** | **6684,7** | **5566,0** | **5374,3** |  | | **2.** | **Подпрограмма «Ремонт объектов дорожного хозяйства»** | | | | | | | |  | Ремонт дорог из средств акцизов | Бюджет поселения | 578,5 | 578,5 | 0 | 0 |  | |  | Ремонт АБП дорог большими картами | Бюджет поселения | 1000,0 | 1000,00 | 0 | 0 |  | |  | **ИТОГО по разделу 2** |  | **1578,5** | **1578,5** | **0** | **0** |  | | **3.** | **Подпрограмма «Прочие мероприятия в области дорожного хозяйства»** | | | | | | | |  | Установка ИДН и дорожных знаков, обслуживание | Бюджет поселения | 2163,7 | 1300,00 | 363,7 | 500,00 |  | |  | Дорожные знаки в деревнях | Бюджет поселения | 150,0 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  | |  | Дорожная разметка | Бюджет поселения | 1100,0 | 700,00 | 200,00 | 200,00 |  | |  | Актуализация паспортов дорог | Бюджет поселения | 700,0 | 300,0 | 200,00 | 200,00 |  | |  | **ИТОГО по разделу 3** | **Бюджет поселения** | **4113,7** | **2350,00** | **813,7** | **950,00** |  | | **ВСЕГО по программе** | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | **Субсидии г. Москвы** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | | **Бюджет поселения** | **23317,2** | **10613,2** | **6379,7** | **6324,3** |  | |